PARTE 2  •  PLANEJAMENTO TÉCNICO

# Ascensão ao Olimpo Parte 2 Planejamento Técnico

Mundo 2D com personagens e inimigos produzidos em 3D

A recomendação é desenvolver o jogo na Godot como um projeto inteiramente 2D. Os personagens e inimigos são modelados e animados em 3D fora da engine, renderizados com fundo transparente e importados como sprite sheets. No jogo, movimento, colisões, câmera, cenários e interface permanecem em 2D.

# Decisão técnica recomendada

Engine  Godot 4, usando GDScript e os recursos nativos de desenvolvimento 2D.

Formato  Mundo 2D com sprites pré-renderizados a partir de modelos 3D. Esse formato pode ser chamado de 2D com arte 3D pré-renderizada.

Produção visual  Blender para modelagem, rig, animação e renderização dos frames; Godot para montar níveis, física, programação, interface e áudio.

Escopo  Cinco fases divididas em duas áreas jogáveis cada, totalizando dez áreas, além de menu e encerramento.

Todas as quantidades deste documento são propostas de produção e podem ser reduzidas depois do primeiro protótipo.

# 1  Qual engine

Resposta  A recomendação é usar Godot 4 com GDScript. A engine possui ferramentas próprias para jogos 2D, como física, iluminação, partículas, tilemaps, câmera e interface. Também é gratuita e distribuída sob licença MIT, o que evita custo de licença para o projeto acadêmico.

AnimatedSprite2D reproduz os frames exportados dos modelos 3D.

CharacterBody2D e CollisionShape2D controlam movimento e colisões.

TileMapLayer organiza pisos, paredes, plataformas e elementos repetidos.

Control organiza menus, HUD, pausa e telas de resultado.

GDScript permite prototipação rápida e integração direta com as cenas da engine.

## Alternativa

Unity é uma opção válida se a equipe já dominar C#. Sem essa experiência prévia, Godot tende a exigir menos configuração para este escopo 2D.

# 2  2D ou 3D

Resposta  O jogo será 2D. A aparência tridimensional virá dos personagens e inimigos, que serão criados e animados como modelos 3D e depois transformados em imagens. O cenário final não usará navegação ou física 3D.

1. Modelar  criar o personagem em 3D no Blender.

2. Preparar  aplicar esqueleto, materiais simples, iluminação e câmera fixos.

3. Animar  produzir cada ação necessária, como correr, saltar e atacar.

4. Renderizar  exportar cada animação como sequência PNG com fundo transparente.

5. Montar  organizar os frames em sprite sheets e importar no AnimatedSprite2D.

6. Programar  usar física, hitboxes e câmera 2D dentro da Godot.

# 3  Quais modelos precisam ser feitos

Resposta  Somente personagens e objetos que precisam de volume ou animação devem ser modelados em 3D. Cenários, plataformas e fundos podem ser desenhados ou renderizados como arte 2D, reduzindo o trabalho de modelagem.

| Grupo | Quantidade | Conteúdo | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Protagonista | 1 modelo completo | Modelo, rig e todas as animações do jogador. | Obrigatório |
| Inimigos comuns | 3 modelos base | Guerreiro, sombra e criatura aquática; cores e acessórios criam variações. | Obrigatório |
| Inimigos principais | 3 modelos | Campeão de Ares, guardião de Hades e Zeus. | Obrigatório |
| Deuses de apresentação | Até 4 modelos | Afrodite, Ares, Hades e Poseidon; podem ser substituídos por retratos estáticos. | Opcional |
| Objetos animados | 3 a 5 modelos | Portal, mecanismo, arma ou elemento que precise girar ou se transformar. | Conforme necessidade |

## Arte 2D necessária para o mundo

Cinco conjuntos visuais, um por fase, com pisos, paredes, plataformas e decoração.

Cinco fundos principais com camadas de paralaxe.

Portas, alavancas, checkpoints, espelhos, símbolos, armadilhas e portais.

Efeitos de água, fogo, sombra, impacto, cura e raios.

Ícones de interface, retratos, botões e indicadores das três vidas.

## Regra de escopo

Os modelos de Afrodite, Ares, Hades e Poseidon só devem ser produzidos se esses deuses aparecerem animados. Caso apareçam apenas em diálogos ou transições, retratos 2D são suficientes.

# 4  Quais animações

Resposta  As animações devem ser produzidas em 3D e renderizadas sempre com a mesma câmera, escala, iluminação e ponto de apoio. Isso evita que o personagem mude de tamanho ou pareça deslizar quando os frames forem usados na Godot.

| Elemento | Animações | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Jogador | Parado, correr, salto, queda, aterrissagem, ataque, esquiva, dano, morte e interação. | 10 |
| Inimigo comum | Parado, deslocamento, ataque, dano e derrota. | 5 por base |
| Inimigo principal | Parado, movimento, preparação do golpe, dois ataques, dano e derrota. | 6 a 7 por modelo |
| Zeus | Parado, telegráficos de ataque, raio vertical, raio lateral, dano, transição de fase e derrota. | 7 a 8 |
| Objetos | Abrir, ativar, girar, quebrar, subir ou desaparecer. | Conforme o objeto |
| Interface | Perda de vida, checkpoint, entrada de fase, vitória e fim de jogo. | 5 efeitos |

## Pacote mínimo para o primeiro protótipo

Antes de animar todos os personagens, a equipe deve validar uma área com apenas o jogador, um inimigo e um obstáculo. O pacote mínimo é parado, correr, salto, ataque, dano e morte. As demais animações entram depois que movimento, colisão e escala visual estiverem aprovados.

# 5  Quais sons

Resposta  O áudio deve confirmar as ações do jogador e diferenciar as fases. Vozes completas não são necessárias; falas podem ser apresentadas por texto e acompanhadas por efeitos curtos.

## Música

Uma faixa para o menu.

Uma faixa curta para cada uma das cinco fases.

Uma faixa ou variação para a batalha contra Zeus.

Uma vinheta de vitória e encerramento.

Para reduzir o escopo, o protótipo pode começar com quatro faixas: menu, fases iniciais, fases finais e Zeus.

## Efeitos sonoros

| Categoria | Sons |
| --- | --- |
| Movimento | Passos, salto, aterrissagem e esquiva. |
| Combate | Ataque, impacto, dano, bloqueio e derrota. |
| Interação | Alavanca, símbolo, porta, item e portal. |
| Interface | Selecionar, confirmar, voltar, pausa, vida perdida e checkpoint. |
| Ambiente | Vento, água, fogo, correntes, sombras e trovões. |
| Chefes | Preparação de golpe, ataque especial, mudança de etapa e derrota. |

Estimativa inicial: 20 a 30 efeitos curtos. Sons podem ser reutilizados com pequenas variações de volume e tom.

# 6  Quais sistemas e programação

Resposta  A programação deve ser dividida em componentes pequenos e reutilizáveis. O objetivo é fazer uma fase completa funcionar antes de replicar a estrutura para as demais.

| Sistema | Responsabilidade | Etapa |
| --- | --- | --- |
| Controle do jogador | Movimento lateral, corrida, salto, esquiva, ataque e interação. | MVP |
| Câmera 2D | Acompanhar o jogador, limitar a área visível e aplicar transições. | MVP |
| Colisão e física | Chão, plataformas, paredes, perigos, hitboxes e hurtboxes. | MVP |
| Vidas e checkpoints | Três vidas, retorno ao checkpoint e reinício da área ou fase. | MVP |
| Combate | Dano, invencibilidade breve, ataques, inimigos e barra de chefe. | MVP |
| Inimigos | Estados de espera, perseguição, ataque, dano e derrota. | MVP |
| Interação e puzzles | Alavancas, símbolos, portas, ordem de ativação e feedback visual. | MVP |
| Gerenciamento de áreas | Carregar cenas, trocar áreas, registrar checkpoint e concluir a fase. | MVP |
| Interface | HUD, menus, pausa, instruções, game over e vitória. | MVP |
| Áudio | Música, efeitos, volumes e troca de ambiente sonoro. | MVP |
| Salvamento | Configurações e última fase liberada. | Depois do protótipo |

## Ordem de implementação

1. Movimento  jogador, câmera, colisões e uma sala de teste.

2. Loop  vidas, checkpoint, perigo e conclusão da área.

3. Combate  ataque, dano, inimigo simples e chefe de teste.

4. Interação  porta, alavanca e puzzle curto.

5. Interface e áudio  HUD, menus, pausa, música e efeitos.

6. Conteúdo  replicar o modelo validado nas dez áreas.

# 7  Qual será a interface

Resposta  A interface deve ser pequena e legível para não esconder o cenário. Durante a fase, somente vidas, objetivo atual, indicação de interação e barra do chefe precisam ficar visíveis.

| Tela | Conteúdo |
| --- | --- |
| Menu principal | Jogar, seleção de fase liberada, configurações, créditos e sair. |
| HUD | Três vidas, objetivo curto e aviso de interação. |
| Chefe | Nome e barra de vida exibidos apenas no confronto. |
| Pausa | Continuar, controles, volume, reiniciar fase e voltar ao menu. |
| Transição | Nome da fase, deus relacionado e objetivo principal. |
| Resultado | Fim de jogo, reiniciar, vitória final e voltar ao menu. |

# 8  Quantas fases e áreas

Resposta  A proposta mantém cinco fases. Cada fase terá duas áreas jogáveis: uma área de desenvolvimento, com exploração e desafio principal, e uma área de clímax, com puzzle final, perseguição, arena ou chefe. O total será de dez áreas.

| Fase | Tema | Área 1 | Área 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afrodite | Jardim dos Espelhos | Santuário e portal |
| 2 | Ares | Campo de treinamento | Arena do campeão |
| 3 | Hades | Labirinto do submundo | Portão e guardião |
| 4 | Poseidon | Ruínas alagadas | Mecanismo e fuga |
| 5 | Zeus | Subida ao Olimpo | Arena final |

Menu, créditos e encerramento são cenas de interface e não entram na contagem das dez áreas jogáveis.

# Resumo técnico

| Decisão | Definição | Status |
| --- | --- | --- |
| Engine | Godot 4 com GDScript. | Recomendado |
| Estrutura | Mundo, física, câmera e interface em 2D. | Definido |
| Personagens | Modelados e animados em 3D; exportados como sprite sheets. | Definido |
| Ferramenta de arte | Blender para modelos, rig, animação e render transparente. | Recomendado |
| Fases | Afrodite, Ares, Hades, Poseidon e Zeus. | 5 fases |
| Áreas | Duas áreas por fase. | 10 áreas |
| Interface | HUD mínimo, menus, pausa, transições e resultados. | MVP |
| Áudio | Música temática e aproximadamente 20 a 30 efeitos. | Estimativa |

# Primeiro protótipo recomendado

A primeira entrega interna deve conter uma única área curta, sem arte definitiva:

movimento, salto e câmera 2D;

um personagem 3D renderizado como sprite sheet;

uma plataforma, um perigo, um inimigo e um checkpoint;

três vidas, HUD, derrota e conclusão da área;

um efeito sonoro e uma música temporária.

Quando esse protótipo estiver estável, a equipe poderá produzir os modelos e as áreas restantes com menor risco de retrabalho.

# Referências técnicas

Godot Engine  Licença MIT  godotengine.org/license

Godot Engine  Introdução ao desenvolvimento 2D  Documentação oficial

Godot Engine  Animação de sprites 2D  Documentação oficial

Godot Engine  AnimatedSprite2D  Documentação oficial