PARTE 3  •  LEVANTAMENTO DE TAREFAS

# Ascensão ao Olimpo Parte 3 Levantamento de Tarefas

Lista geral do que precisa ser produzido

Este levantamento reúne as entregas necessárias para produzir o jogo, sem detalhar como cada tarefa será executada. A lista considera o escopo atual: mundo 2D, personagens e inimigos produzidos em 3D e exportados como sprites, cinco fases e dez áreas jogáveis.

# Áreas de trabalho

Arte  personagens, inimigos, cenários, objetos, materiais, animações, efeitos e interface.

Programação  movimentação, combate, inimigos, puzzles, pontuação, progressão e telas.

Design  regras, fases, áreas, HUD, menus, dificuldade e experiência do jogador.

Áudio  músicas, efeitos sonoros, ambientação e mixagem.

Integração e testes  organização do projeto, montagem, revisão, builds e correção de erros.

As tarefas podem ser distribuídas entre os integrantes e transformadas em cartões de produção depois que a equipe definir responsáveis e prazos.

# Arte

Produzir os elementos visuais do jogo e preparar os arquivos para uso na Godot.

## Conceito visual

Definir estilo visual geral.

Criar paleta de cores do jogo.

Definir aparência das cinco fases.

Criar referências de personagens, inimigos e cenários.

Definir padrão de escala e resolução dos sprites.

## Personagens e inimigos

Modelar o personagem principal em 3D.

Criar rig do personagem principal.

Modelar três inimigos comuns reutilizáveis.

Criar rigs dos inimigos comuns.

Modelar o campeão de Ares.

Modelar o guardião de Hades.

Modelar Zeus para o confronto final.

Criar retratos ou aparições de Afrodite, Ares, Hades e Poseidon.

## Cenários

Criar tileset e fundo da fase de Afrodite.

Criar tileset e fundo da fase de Ares.

Criar tileset e fundo da fase de Hades.

Criar tileset e fundo da fase de Poseidon.

Criar tileset e fundo da fase de Zeus.

Criar camadas de paralaxe para os fundos.

Criar plataformas, pisos, paredes e limites visuais.

## Objetos e materiais

Criar portas, portais e checkpoints.

Criar alavancas, botões, símbolos e mecanismos.

Criar espelhos e elementos do puzzle de Afrodite.

Criar armas, escudos e elementos da arena de Ares.

Criar correntes, portões e elementos do submundo.

Criar água, ruínas e mecanismos de Poseidon.

Criar colunas, plataformas e elementos do Olimpo.

Criar armadilhas e obstáculos reutilizáveis.

Criar materiais e texturas dos modelos 3D.

Criar materiais visuais dos cenários 2D.

## Animações

Animar o personagem principal.

Animar os inimigos comuns.

Animar os inimigos principais e Zeus.

Renderizar as animações com fundo transparente.

Montar e revisar as sprite sheets.

Criar animações de portas, mecanismos e plataformas.

Criar animações de transição, vitória e derrota.

## Efeitos e interface

Criar efeitos de impacto, dano e cura.

Criar efeitos de água, fogo, sombra e raios.

Criar efeito de checkpoint e portal.

Criar ícones das três vidas.

Criar botões, painéis e fundos dos menus.

Criar barras, indicadores e elementos do HUD.

Criar telas de carregamento, fim de jogo e vitória.

# Programação

Implementar os controles, regras, sistemas de jogo e integração dos conteúdos.

## Base do projeto

Criar e configurar o projeto na Godot.

Configurar resolução, tela e entradas do jogador.

Organizar cenas, scripts, recursos e pastas.

Criar cena principal e gerenciador do jogo.

## Jogador

Programar movimentação lateral.

Programar corrida, salto, queda e aterrissagem.

Programar esquiva.

Programar ataque e recebimento de dano.

Programar interação com objetos.

Integrar animações do jogador.

Criar colisões, hitboxes e hurtboxes.

## Combate e inimigos

Criar sistema de vida e dano.

Criar inimigo base reutilizável.

Programar patrulha, perseguição e ataque.

Programar derrota dos inimigos.

Programar inimigos principais.

Programar padrões de ataque de Zeus.

Criar barra de vida de chefe.

## Progressão e regras

Programar sistema de três vidas.

Programar checkpoints e reaparecimento.

Programar condições de vitória e derrota.

Programar pontuação e contadores, se mantidos no escopo.

Programar conclusão de área e fase.

Programar liberação da fase seguinte.

Programar reinício da área ou fase.

## Fases e interação

Criar carregamento e troca de áreas.

Programar plataformas móveis.

Programar armadilhas e obstáculos.

Programar portas, alavancas e mecanismos.

Programar puzzles de símbolos e sequência.

Programar comportamento da água e perigos ambientais.

Programar raios e ataques ambientais.

Programar câmera 2D e limites de cada área.

## Interface e áudio

Programar menu principal.

Programar HUD e indicador de vidas.

Programar objetivo atual e avisos de interação.

Programar menu de pausa.

Programar configurações de volume.

Programar telas de transição, fim de jogo e vitória.

Criar gerenciador de música e efeitos sonoros.

## Dados e finalização

Criar salvamento de configurações.

Criar salvamento da última fase liberada, se necessário.

Criar seleção de fase liberada.

Configurar exportação do jogo.

Criar versão executável para entrega.

# Design

Definir a experiência, organizar as fases e orientar a produção visual e técnica.

## Design do jogo

Confirmar regras e mecânica principal.

Definir controles e ações do jogador.

Definir pontuação, caso seja utilizada.

Definir critérios de vitória e derrota.

Definir progressão de dificuldade.

Definir duração desejada das fases.

Definir comportamento dos inimigos e chefes.

Definir funcionamento dos puzzles.

## Design de fases

Planejar as duas áreas da fase de Afrodite.

Planejar as duas áreas da fase de Ares.

Planejar as duas áreas da fase de Hades.

Planejar as duas áreas da fase de Poseidon.

Planejar as duas áreas da fase de Zeus.

Criar esboços e blockouts das dez áreas.

Definir posição de plataformas, perigos e checkpoints.

Definir posição de inimigos, puzzles e objetivos.

Planejar tutorial e apresentação dos controles.

Revisar ritmo e dificuldade de cada área.

## HUD e menus

Criar fluxo de navegação entre telas.

Criar wireframe do menu principal.

Criar wireframe do HUD.

Criar wireframe do menu de pausa.

Criar wireframes de fim de jogo e vitória.

Definir mensagens, objetivos e avisos ao jogador.

## Narrativa e apresentação

Definir introdução do jogo.

Escrever textos de entrada das fases.

Escrever falas ou mensagens dos deuses.

Definir transições entre fases.

Escrever encerramento e créditos.

# Áudio

## Música

Selecionar ou produzir música do menu.

Selecionar ou produzir músicas das fases.

Selecionar ou produzir música do confronto final.

Selecionar ou produzir vinheta de vitória.

## Efeitos sonoros

Produzir sons de movimento e salto.

Produzir sons de combate, dano e derrota.

Produzir sons de interação e puzzles.

Produzir sons de interface.

Produzir sons ambientes das fases.

Produzir sons de chefes, água, fogo e raios.

Normalizar volumes e revisar a mixagem.

# Integração e produção

## Organização

Criar repositório e controle de versões.

Definir padrão de nomes e estrutura de pastas.

Criar quadro de tarefas e responsáveis.

Registrar fontes, licenças e créditos dos recursos externos.

Definir formato de entrega dos arquivos de arte e áudio.

## Integração

Importar sprites e configurar animações.

Importar tilesets, fundos e objetos.

Importar músicas e efeitos sonoros.

Montar as dez áreas na engine.

Conectar interface, programação e conteúdo.

Revisar escala, colisões e ordem de desenho.

# Testes e revisão

## Testes funcionais

Testar movimentação, colisões e câmera.

Testar combate, dano, vidas e checkpoints.

Testar inimigos, chefes e puzzles.

Testar vitória, derrota e progressão entre fases.

Testar menus, HUD, pausa e configurações.

Testar áudio e transições.

## Qualidade

Realizar testes completos das dez áreas.

Realizar testes de dificuldade com jogadores.

Corrigir erros encontrados.

Revisar textos, créditos e interface.

Verificar desempenho e tempo de carregamento.

Validar a build final em outro computador.

Preparar apresentação e pacote de entrega.

# Resumo do levantamento

| Área | Entregas | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Arte | Conceito, personagens, inimigos, cenários, objetos, materiais, animações, efeitos e interface. | Alta |
| Programação | Jogador, câmera, combate, inimigos, progressão, fases, puzzles, interface, áudio e build. | Alta |
| Design | Regras, dificuldade, dez áreas, HUD, menus, narrativa e experiência do jogador. | Alta |
| Áudio | Músicas, efeitos, ambientes e mixagem. | Média |
| Integração | Importação, montagem das áreas, organização, versões e créditos. | Alta |
| Testes | Funcionalidade, dificuldade, desempenho, correções e validação final. | Alta |

# Ordem recomendada para começar

| Etapa | Bloco | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pré produção | Confirmar regras, estilo visual, controles e escopo das áreas. |
| 2 | Protótipo | Criar movimento, câmera, colisões, uma área e um inimigo temporário. |
| 3 | Produção base | Finalizar personagem, sistemas principais, HUD e uma fase completa. |
| 4 | Conteúdo | Produzir e integrar as demais fases, inimigos, arte e áudio. |
| 5 | Finalização | Testar, equilibrar, corrigir, montar a build e preparar a entrega. |

A equipe pode transformar cada item deste documento em uma tarefa individual e marcar responsável, prazo, prioridade e estado de conclusão.